Manual de Integração com a equipe de localização de payroll

Este manual orienta novos colaboradores sobre o fluxo de desenvolvimento e atualização regulatória do produto Payroll (incluindo dados maestros de empregados, motor de cálculo de folha e reportes legais aos governos).

1. Monitoramento e Triagem Legal

- Papéis: Local Product Manager (LPM) específico do país e Product Owner (PO). Um mesmo time de desenvolvimento interage com múltiplos LPMs.

- O que é feito: O LPM monitora a legislação. Enquadra como Mudança Legal apenas alterações obrigatórias que paralisam o sistema ou geram inconformidade nos processos do produto já estabelecido (demais solicitações entram no backlog como melhorias).

2. Impacto Funcional, e estimativa de esforço

- Papéis: Product Owner (PO), Arquiteto de Software.

- O que é feito: O PO especifica os impactos operacionais e o Arquiteto desenha os detalhes técnicos a serem desenvolvidos. O PO extrai deste encontro a estimativa de prazo de entrega em função do recurso disponível. Por outro lado o Arquiteto obtem os detalhes requeridos par o desenvolvimento do SDD (Software Design Decription).

3. Alinhamento de Prazos, Estratégia de Entrega e Concepção Técnica (SDD)

- O que é feito: O processo divide-se em duas frentes paralelas a partir dos outputs da etapa anterior:

  - Alinhamento de Prazos (PO e LPM): O PO alinha com o LPM o cronograma e a eventual quebra de entregas (faseamento) aos stakeholders, considerando os prazos legais estipulados e o esforço de implementação mapeado. Caso o prazo seja incompatível, avalia-se a alocação de recursos externos ou entregas parciais.

  - Elaboração do SDD (Arquiteto): Simultaneamente, o Arquiteto desenvolve a especificação técnica detalhada no SDD (Software Design Description) para posterior apresentação e validação com o time de desenvolvimento.

4. SDD Review, Atribuição de Tarefas e Governança Scrum

- Papéis: Desenvolvedores, PO, Arquiteto e Scrum Master.

- O que é feito: O Arquiteto apresenta o plano técnico na cerimônia de SDD Review. Uma vez validado e aprovado nessa cerimônia, as tarefas são formalmente atribuídas aos desenvolvedores. O Scrum Master (que atua exclusivamente junto à equipe de desenvolvimento) garante a ordem e a execução de todas as cerimônias.

5. Monitoramento de Prioridades e Sustentação na Daily Meeting

- Papéis: Time de Desenvolvimento, PO e Arquiteto, mediados pelo Scrum Master.

- O que é feito: Durante as reuniões Daily, o time monitora ativamente o andamento do desenvolvimento, possíveis bloqueios e, crucialmente, o alinhamento das prioridades de sustentação segundo a seguinte hierarquia:

  - Incidentes Very High e Mudanças Legais: Máxima prioridade. Um incidente Very High é definido como aquele que gera impacto financeiro imediato para o cliente e não possui nenhum tipo de workaround (contorno manual) possível.

  - Correções de Bugs Comuns: Chamados de sustentação com menor criticidade.

  - Melhorias de Escopo: Demandas opcionais avaliadas estritamente se houver relevância comprovada e capacidade ociosa.

6. Desenvolvimento, Code Review e Validação de Testes

- Papéis: Time de Desenvolvimento, PO, Arquiteto, Scrum Master.

- O que é feito: Construção da solução. Na Code Review, a equipe valida o respeito aos guidelines de código e a cobertura exaustiva de testes em todas as ramificações. Os testes são documentados e apresentados ao PO e ao LPM para autorização formal da entrega.

7. Pilotagem e Processo de Entrega

- Papéis: Time de Desenvolvimento, PO, Arquiteto, Scrum Master.

- O que é feito: Mudanças críticas podem passar por um período de pilotagem com clientes selecionados antes do lançamento geral. A entrega é executada pelo desenvolvedor, e a estratégia e complexidade pode variar de acordo com os artefatos envolvidos no desenvolvimento.

8. Retrospectiva, Aceite Final e Sustentação

- Papéis: Time de Desenvolvimento, PO, Arquiteto, Scrum Master.

- O que é feito: Na Retrospectiva, avalia-se o fluxo da entrega e audita-se a documentação de todos os artefatos. Uma entrega disponibilizada ao cliente só é considerada 100% concluída e aceita após a validação desta cerimônia.